Ansvarig: TG    Uppgjord: TG    Datum: 2023-03-30    Dok.nr: PUSP234208    Version: 1.0

System Validation and Verification Report

(SVVR)

ETSF20 Grupp 2

## Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	1

Appendix	4

A. Granskningsprotokoll	5

Granskningsprotokoll 1	5

Granskningsprotokoll 2	21

Granskningsprotokoll 3	29

B. Testprotokoll	35

Funktionstester	35

Funktionstest 2023-03-17	35

Funktionstestprotokoll 1.1	35

Funktionstestprotokoll 1.2	36

Funktionstestprotokoll 1.3	38

Funktionstestprotokoll 1.4	39

Funktionstestprotokoll 1.5	40

Regressionstester	42

Regressionstest 2023-03-16	42

Regressionstestprotokoll 1.1	42

Regressionstestprotokoll 1.2	43

Regressionstest 2023-03-21	45

Regressionstestprotokoll 2.1	45

Regressionstestprotokoll 2.2	47

Regressionstestprotokoll 2.3	49

Regressionstestprotokoll 2.4	51

Regressionstestprotokoll 2.5	53

Regressionstestprotokoll 2.6	55

Regressionstestprotokoll 2.7	57

Systemtester	59

Systemtester i Google Chrome (2023-03-22)	59

Systemtestprotokoll 1.1	59

Systemtestprotokoll 1.2	62

Systemtestprotokoll 1.3	64

Systemtestprotokoll 1.4	66

Systemtester i Mozilla Firefox (2023-03-22)	68

Systemtestprotokoll 2.1	68

Systemtestprotokoll 2.2

70

C. Problemrapporter	72

Åtgärdade problem	72

Problemrapport 3	73

Problemrapport 6	74

Problemrapport 7	75

Problemrapport 8	76

Problemrapport 10	77

Problemrapport 12	78

Problemrapport 13	79

Problemrapport 15	80

Problemrapport 16	81

Problemrapport 17	82

Problemrapport 18	83

Problemrapport 19	84

Problemrapport 20	85

Problemrapport 22	86

Problemrapport 25	87

Problemrapport 26	88

Problemrapport 28	89

Problemrapport 29	90

Problemrapport 31	91

Problemrapport 34	92

Problemrapport 35	93

Problemrapport 38	94

Problemrapport 42	95

Problemrapport 44	96

Problemrapport 45	97

Problemrapport 46	98

Problemrapport 48	99

Problemrapport 49	100

Problemrapport 50	101

Problemrapport 51	102

Förkastade problem	103

Problemrapport 4	104

Problemrapport 9	105

Problemrapport 11	106

Problemrapport 21	108

Problemrapport 23	109

Problemrapport 24	110

Problemrapport 27	111

Problemrapport 30	112

Problemrapport 36	113

Problemrapport 39	114

Problemrapport 40	115

Problemrapport 41	116

Problemrapport 43	117

Problemrapport 47	118

## Appendix

- Granskningsprotokoll

- Testprotokoll

- Problemrapporter

## Granskningsprotokoll

### Granskningsprotokoll 1

Granskningsprotokoll 1sammanställer de detaljer som togs upp på den första formella granskningen som ägde rum 9/2-2023.

| Ansvarig: FKG | Uppgjord: FKG | Datum: 2023-02-09 | Dok.nr PUSS230315 | Version 1.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Granskningsprotokoll 1 |  |  |  |  |  |
| Granskninsdokument: | SDP, SRS, SVVS, CUL | Datum: | 2023-02-09 |  |  |
| Version: | 1 |  |  |  |  |
| DEL A: Totalt antal fel: |  |  |  |  |  |
| A: | 78 | B: | 28 | C: | 11 |
| DEL B: Granskningstyp |  |  |  |  |  |
| Granskningstyp: | Formell: | X | Ordinarie: | X |  |
|  | Informell: |  | Omgranskning: |  |  |
| DEL C:Deltagare |  |  |  |  |  |
| Roll | Namn |  |  |  |  |
| Granskare: |  |  |  |  |  |
| Moderator: |  |  |  |  |  |
| Sekreterare: |  |  |  |  |  |
| Författare: |  |  |  |  |  |
| DEL D: Underskrift och beslut |  |  |  |  |  |
| Omgranskning: | X | Datum: | 2023-02-16 |  |  |
| Åtgärdas, därefter godkänd: |  | Senast: | 2023-02-14 |  |  |
| Godkänd utan åtgärd: |  |  |  |  |  |
| DEL E: Granskningsanmärkningar |  |  |  |  |  |
| SDP |  |  |  |  |  |
| Kap 2 |  |  |  |  |  |
| 1 12 C Ref 2 Kundens uppdragsbeskrivning, referens? |  |  |  |  |  |
| Kap 3 |  |  |  |  |  |
| 2 13 B Pkt 1-3 Borde inte detta stå under respektive roll? |  |  |  |  |  |
| Tabell 1 |  |  |  |  |  |
| 3 18 A Vad är detta för dokument? |  |  |  |  |  |
| Kap 4.1-4.3 |  |  |  |  |  |
| 4 16 A Vem är kund, Granskare och Sektionschef? |  |  |  |  |  |
| Kap 4.5-4.8 |  |  |  |  |  |
| 5 12 A Referenserna till tabellerna. Använd "tabell 2" etc. |  |  |  |  |  |
| 6 16 C Kan ni motivera de olika gruppstorlekarna? Ansvarsområden? |  |  |  |  |  |
| 7 16 B Kontaktinfo? |  |  |  |  |  |
| Kap 5 |  |  |  |  |  |
| Möten |  |  |  |  |  |
| Figur 1 |  |  |  |  |  |
| 9 16 A Datum? PH 8.2.2 |  |  |  |  |  |
| Tabell 10-14 |  |  |  |  |  |
| 10 16 A Vad skall tidrapporteras? Vad har tex hänt med aktiviteterna 41-44? |  |  |  |  |  |
| 11 16 A Slutrapport? |  |  |  |  |  |
| 12 16 A Tid per vecka? PH 8.2.2 pkt 6 |  |  |  |  |  |
| 13 16 B PH 8.2.2 pkt 7? |  |  |  |  |  |
| 14 13 B Tiden? Är den "jämnt" fördelad mellan deltagarna? |  |  |  |  |  |
| Kap 6.1 |  |  |  |  |  |
| 18 13 A pkt 2-3 "papper och penna", nej... |  |  |  |  |  |
| 19 13 C pkt 4 Kommer det att fungera om ni använder lite olika verktyg? |  |  |  |  |  |
| Kap 7 |  |  |  |  |  |
| 20 12 A Vilka konfigurationsenheter som finns beskrivs väl i CUL? |  |  |  |  |  |
| Kap 7.1 |  |  |  |  |  |
| 21 16 A Vad finns i projektbiblioteket? Hur hittar man dit? |  |  |  |  |  |
| Kap 7.3 |  |  |  |  |  |
| 22 16 A "Hur" gör ni detta? |  |  |  |  |  |
| Kap 8 |  |  |  |  |  |
| 23 15 B R3=R4? |  |  |  |  |  |
| Kap 9 |  |  |  |  |  |
| 24 16 B Sektionschefen bör kanske nämnas här eller...? |  |  |  |  |  |
| 25 16 B Kunden bör nog involveras i sista punkten. |  |  |  |  |  |
| Kap 10 |  |  |  |  |  |
| 26 14 C Sista stycket tillhör väl SVVS? |  |  |  |  |  |
| SRS |  |  |  |  |  |
| Allmänt: Osammanhängande “stil”, vissa krav uttrycks som scenario och vissa som enkla krav. |  |  |  |  |  |
| Kap 2 |  |  |  |  |  |
| 27 12 A Vilken version? |  |  |  |  |  |
| Kap 3.1 |  |  |  |  |  |
| 28 12 A Sista meningen. Har ni lyckats med detta? |  |  |  |  |  |
| Kap 3.3 |  |  |  |  |  |
| 29 18 C Bytt admin från "unik" till att vara en användare. Innebär detta att man |  |  |  |  |  |
| kan ha flera roller? |  |  |  |  |  |
| Kap 4 |  |  |  |  |  |
| 30 16 C Fler? tex fler sidor/vyer? |  |  |  |  |  |
| 31a 16 B Rita aktivitetsdiagram för de olika rollerna för att bla. se alla |  |  |  |  |  |
| sidor/vyor |  |  |  |  |  |
| 31b 16 B Hur ser sidorna ut? Rita skisser/skiss över hur sidorna skall se ut och |  |  |  |  |  |
| vilka knappar etc. som skall vara med. |  |  |  |  |  |
| Kap 5 |  |  |  |  |  |
| 32 16 A Bara en figur? |  |  |  |  |  |
| 33 18 B Figur 1: Är baseblocksystem och tidrapporteringssystem inte ett system? |  |  |  |  |  |
| Kap 6.1 |  |  |  |  |  |
| 34 28 B Kan man inte skriva en mening i stället för alla punkterna |  |  |  |  |  |
| (referenserna)? |  |  |  |  |  |
| 35 26 B Krav 6.1.9? |  |  |  |  |  |
| Kap 6.2 |  |  |  |  |  |
| 36 18 A 6.2.3 Har det utgått eller är det ändrat/ersatt? |  |  |  |  |  |
| 37 18 A 6.2.4 vs 6.2.8? |  |  |  |  |  |
| 38 27 B 6.2.5 vs 6.2.6 Borde inte tiden definieras som HH:MM? |  |  |  |  |  |
| 39 28 A 6.2.7 Dela upp på två. "tid eller datum" |  |  |  |  |  |
| 40 26 A 6.2.8 Figur 2: Vilka "activities" finns det? |  |  |  |  |  |
| 41 29 A 6.2.9 När? |  |  |  |  |  |
| 42 29 A 6.2.10 När? |  |  |  |  |  |
| 43 29 A 6.2.11 När? Skall det inte vara 6.2.7? |  |  |  |  |  |
| 44 29 A 6.2.12 När? |  |  |  |  |  |
| 45 26 A Projektnamn? Några krav för dessa? |  |  |  |  |  |
| Kap 6.3 |  |  |  |  |  |
| 46 28 A jmfr med GS SRS Kap 6.3. tex kravnumrering. |  |  |  |  |  |
| 47 25 A (ex) 6.3.1 - 6.3.3 Samma som motsvarande GS? |  |  |  |  |  |
| 48 28 A 6.3.4 Dela upp i tex a,b,c |  |  |  |  |  |
| 49 26 A 6.3.4 Ser man inte mer? jmfr tex sc6.3.1 |  |  |  |  |  |
| 50 29 B sc6.3.1 pkt2 Hur sKapas lösenordet? |  |  |  |  |  |
| 51 26 A sc6.3.1 efter pkt 4, vad händer sen? (fler) |  |  |  |  |  |
| 52 31 A sc6.3.2 pkt 2 Hur? |  |  |  |  |  |
| 53 31 A sc6.3.3 pkt 3 Hur? |  |  |  |  |  |
| 54 29 B 6.3.8 vs 6.3.1 Projekt vs Administration. Namngivningen? |  |  |  |  |  |
| 55 21 A sc6.3.4 pkt 2 "projektledare"? |  |  |  |  |  |
| 56 27 B sc6.3.4 pkt 5 vs sc6.3.2 pkt 4, ruta vs pop-up ruta? (fler) |  |  |  |  |  |
| 57 48 A sc6.3.4 pkt 6-7 jmfr sc6.3.2 |  |  |  |  |  |
| 58 27 A sc6.3.5 pkt 3a-b vs sc6.3.4 pkt 6-7 (fler) |  |  |  |  |  |
| 59 27 A sc6.3.6 pkt 3 & 4 "skriva in" vs "markera"? Saknas det en pkt eller fler |  |  |  |  |  |
| mellan 3 & 4? |  |  |  |  |  |
| 60 26 A 6.3.14 Några begränsningar? |  |  |  |  |  |
| 61 26 A 6.3.15 Några begränsningar? |  |  |  |  |  |
| 62 29 A Administratör vs Admin Välj en... |  |  |  |  |  |
| 63 28 A 6.3.17/18 Skriv nya krav för Admin/Administratörer. Undvik referenser |  |  |  |  |  |
| mellan krav. |  |  |  |  |  |
| Kap 6.4 |  |  |  |  |  |
| 64 28 A jmfr GS SRS Kap 6.4 Generella krav. |  |  |  |  |  |
| 65 31 A Hur väljer man "aktuella projektet"? Hur vet man vilket som är aktuellt? |  |  |  |  |  |
| 66 28 B dela upp i a-... |  |  |  |  |  |
| 67 29 B 6.4.3 vs 6.3.16 Samma? Dvs formuleringen... |  |  |  |  |  |
| 68 31 A 6.4.4 Hur går detta till? jmfr tex tidigare scenarios. |  |  |  |  |  |
| 69 26 A 6.4.4 Vad innebär det att en tidrapport är signerad? |  |  |  |  |  |
| Kap 6.5 |  |  |  |  |  |
| 70 28 B 6.5.4 Här? Admin? |  |  |  |  |  |
| 71 28 A 6.5.5 Dela upp i a-... |  |  |  |  |  |
| 72 31 A 6.5.6 Hur går detta till? jmfr tex tidigare scenarios |  |  |  |  |  |
| 73 26 A 6.5.6 Vad är en felaktig tidrapport? |  |  |  |  |  |
| 74 26 B 6.5.7 ...och om inte godkänd? |  |  |  |  |  |
| 75 29 B 6.5.7 Godkänd vs signerad? |  |  |  |  |  |
| Kap 6.6 |  |  |  |  |  |
| 76 18 A 6.6.3 "i en separat flik"? |  |  |  |  |  |
| 77 28 A 6.6.4 dela upp "alla användare och alla projekt" |  |  |  |  |  |
| 78 28 B 6.6.4 Här? Admin? |  |  |  |  |  |
| 79 28 B 6.6.5 dela upp i a-... |  |  |  |  |  |
| 80 16 A 6.6.5 Total tid för ett projekt |  |  |  |  |  |
| 81 16 A 6.6.5 Total tid för en roll |  |  |  |  |  |
| 82 26 A 6.6.5 Hur visas detta? |  |  |  |  |  |
| 83 28 A 6.6.6 dela upp i a-... |  |  |  |  |  |
| Kap 6.7 |  |  |  |  |  |
| 84 13 A sc6.7.1 pkt1 "Knapp"? |  |  |  |  |  |
| 85 31 A sc6.7.1 pkt2 Hur går detta till? |  |  |  |  |  |
| 86 13 A sc6.7.1 pkt5 En tredje variant, ja/avbryt. |  |  |  |  |  |
| 87 26 A sc6.7.1 Datum? |  |  |  |  |  |
| 88 28 A sc6.7.2 Dela upp i två. |  |  |  |  |  |
| 89 27 A sc6.7.2 pkt8 Excel? jmfr 6.6.6 |  |  |  |  |  |
| 90 11 C sc6.7.2 pkt8 "CVS" |  |  |  |  |  |
| 91 28 A sc6.7.3 Dela upp i två. "Admin och Projektledare" |  |  |  |  |  |
| 92 29 A sc6.7.3 Avdelning vs gruppen. Samma? |  |  |  |  |  |
| 93 27 A sc6.7.3 pkt7 Excel? jmfr 6.6.6 |  |  |  |  |  |
| 94 11 C sc6.7.3 pkt7 "CVS" |  |  |  |  |  |
| 95 25 B 6.7.4 vs 6.5.6? |  |  |  |  |  |
| 96 18 A 6.7.5 ? |  |  |  |  |  |
| 97 13 B 6.7.5 Undvik referenser mellan krav. |  |  |  |  |  |
| Kap 7 |  |  |  |  |  |
| 98 28 A jmfr GS SRS Kap 7 |  |  |  |  |  |
| Kap 7.1 |  |  |  |  |  |
| 99 18 C 7.1.2-3 Partitionering = tabellindelning? |  |  |  |  |  |
| Kap 7.2 |  |  |  |  |  |
| 100 28 B 7.2.1 Finns inte detta i GS SRS 6.1? |  |  |  |  |  |
| 101 21 A 7.2.3 Projektkrav inte produktkrav? |  |  |  |  |  |
| 102 25 B 7.2.5 vs 7.2.6 Samma? |  |  |  |  |  |
| Kap 7.3 |  |  |  |  |  |
| 103 21 A 7.3.1-2 Projektkrav inte produktkrav? |  |  |  |  |  |
| Kap 8.1 |  |  |  |  |  |
| 104 16 A 8.1.x versioner där det går? "Leveranskrav" |  |  |  |  |  |
| 105 26 A Tomcat? Kunden skall köra systemet på en Tomcatserver, 9 eller 10 |  |  |  |  |  |
| bestämmer ni. |  |  |  |  |  |
| 106 26 A Kunden vill ha det levererat som en war-fil |  |  |  |  |  |
| 107 26 A Det skall använda er gemensamma databas (pusp2303hbg) |  |  |  |  |  |
| 108 26 A Vilka webläsare supportas? Minst Chrome och Safari |  |  |  |  |  |
| 109 26 A En testdatabas, ej tom, skall levereras (script) |  |  |  |  |  |
| 110 26 A En tom testdatabas (endast en admin) skall levereras (script) |  |  |  |  |  |
| SVVS |  |  |  |  |  |
| Stora grejen - strukturera upp det, löpande |  |  |  |  |  |
| Kap 4 |  |  |  |  |  |
| 111 48 B Egna Kapitel. 4.1 Enhetstest etc... |  |  |  |  |  |
| 112 16 A Enhetstest, hur? |  |  |  |  |  |
| 113 16 A Funktionstest, hur? |  |  |  |  |  |
| 114 16 A Funktionstest, vem? |  |  |  |  |  |
| 115 16 A Regressionstest, vem? |  |  |  |  |  |
| 116 16 A Hur dokumentera? |  |  |  |  |  |
| App A |  |  |  |  |  |
| Kap 6 |  |  |  |  |  |
| 117 48 A Ha inte löpande numrering utan dela tex upp efter Kapitelindelningen, |  |  |  |  |  |
| FT6.1.1, FT6.1.2, FT6.2.1 etc. |  |  |  |  |  |
| Kap 6.2 |  |  |  |  |  |
| 118 48 C Kan dessa delas upp ytterligare tex i underKapitel? |  |  |  |  |  |
| Kap 6.5 |  |  |  |  |  |
| 119 45 C Testas inte dessa i andra testfall? |  |  |  |  |  |
| App B |  |  |  |  |  |
| 120 41 A Vilka krav täcker dessa? Dvs Chrome, Edge,... |  |  |  |  |  |
| CUL |  |  |  |  |  |
| Inte samma namn som i SDP |  |  |  |  |  |
| "Sortera" på dokumentnummer istället |  |  |  |  |  |

Granskningsprotokoll 1: Sammanfattning av de punkter som togs upp angående projektdokumenten.

### Granskningsprotokoll 2

Granskningsprotkoll 2 sammanställer de detaljer som togs upp på den första formella granskningen som ägde rum 16/2-2023.

| Ansvarig: FKG | Uppgjord: FKG | Datum: 2023-02-16 | Dok.nr PUSS230315 | Version 1.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Granskningsprotokoll |  |  |  |  |  |
| Granskninsdokument: | SRS, SVVS | Datum: | 2023-02-16 |  |  |
| Version: | 1 |  |  |  |  |
| DEL A: Totalt antal fel: |  |  |  |  |  |
| A: | 38 | B: | 22 | C: | 6 |
| DEL B: Granskningstyp |  |  |  |  |  |
| Granskningstyp: | Formell: | X | Ordinarie: |  |  |
|  | Informell: |  | Omgranskning: | X |  |
| DEL C:Deltagare |  |  |  |  |  |
| Roll | Namn |  |  |  |  |
| Granskare: |  |  |  |  |  |
| Moderator: |  |  |  |  |  |
| Sekreterare: |  |  |  |  |  |
| Författare: |  |  |  |  |  |
| DEL D: Underskrift och beslut |  |  |  |  |  |
| Omgranskning: |  | Datum: |  |  |  |
| Åtgärdas, därefter godkänd: | X | Senast: | 2023-02-17 |  |  |
| Godkänd utan åtgärd: |  |  |  |  |  |
| DEL E: Granskningsanmärkningar |  |  |  |  |  |
| SRS |  |  |  |  |  |
| Helhet: XXX |  |  |  |  |  |
| 1 16 A Aktivitetsdiagram |  |  |  |  |  |
| 2 26 B Tydligare i krav och scenarios vilken sida man är på |  |  |  |  |  |
| 3 26 B Tydligare vad som händer när man trycker på en knapp i scenarierna |  |  |  |  |  |
| 4 31 A Avslutning av scenarios, var hamnar man? Tex sida/vy... |  |  |  |  |  |
| 5 28 B Ordningen på krav |  |  |  |  |  |
| 6 28 A Kravnumrering i ert dokument vs GS |  |  |  |  |  |
| 7 26 B Saknade krav, byta namn på projekt? |  |  |  |  |  |
| s8 26 B Saknade krav, byta namn på användare? |  |  |  |  |  |
| 9 26 B Saknade krav, byta roller? |  |  |  |  |  |
| 10 26 B Saknade krav, Vad måste fyllas i, i tidrapporten, för att systemet skall |  |  |  |  |  |
| godkänna den? |  |  |  |  |  |
| 11 26 B Saknade krav, plocka bort en tidrapport? |  |  |  |  |  |
| kap 3.2 |  |  |  |  |  |
| 12 28 B Varför inte under respektive kapitel? |  |  |  |  |  |
| 13 18 A Ersätts några av dessa kraven av andra krav? Varför förvinner tex 6.3.8 |  |  |  |  |  |
| & 6.3.10? |  |  |  |  |  |
| kap 6.1 |  |  |  |  |  |
| 14 21 A 6.1.1 Inte som ett krav. Nu 2st 6.1.1 (flera ställen) |  |  |  |  |  |
| kap 6.2 |  |  |  |  |  |
| 15 28 A 6.2.2 vs 6.2.2 [1] (fler ställen) |  |  |  |  |  |
| 16 28 A 6.2.5 Dela upp i två, tid och datum |  |  |  |  |  |
| 17 12 A 6.2.8 Krav 6.2.4? |  |  |  |  |  |
| 18 29 A 6.2.8 När? Lösenordsbyte? |  |  |  |  |  |
| 19 26 A 6.2.9 Gäller väl även för datum? |  |  |  |  |  |
| kap 6.3 |  |  |  |  |  |
| 20 11 C 6.3.4 "i administrationssidan" (flera ställen) |  |  |  |  |  |
| 21 29 A sc6.3.1 vs sc6.3.4 Sida vs Vy? (flera ställen(?)) |  |  |  |  |  |
| 22 29 B sc6.3.1 pkt b Kan ni inte namnge sidan ni hamnar på eller...? (flera |  |  |  |  |  |
| ställen) |  |  |  |  |  |
| 23 31 A sc6.3.3 pkt c Hur? |  |  |  |  |  |
| 24 29 B sc6.3.31 "återställa" vs "generera nytt"(rubrik)? Samma sak? |  |  |  |  |  |
| 25 31 A 6.3.8 Vilken sida? (flera ställen) |  |  |  |  |  |
| 26 11 C 6.3.9 "de"? |  |  |  |  |  |
| 27 26 A sc6.3.7 Skall det inte hända något mellan pkt a och b? |  |  |  |  |  |
| 28 26 A sc6.3.15 Kan man plocka bort sina egna adminrättigheter? |  |  |  |  |  |
| 29 28 A 6.3.18 Dela upp i a,b,... |  |  |  |  |  |
| 30 27 B 6.3.19 vs 6.3.16 Samma? |  |  |  |  |  |
| 31 28 A 6.3.16,19,22,23,26 Ordningen (fler ställen?) |  |  |  |  |  |
| 32 29 A 6.3.26 Egen eller allas? |  |  |  |  |  |
| 33 28 A 6.3.27 Här? Tidrapportering… |  |  |  |  |  |
| kap 6.4 |  |  |  |  |  |
| 34 28 A kap 6.4 vs kap6.4[1] |  |  |  |  |  |
| 35 28 A 6.4.2 Dela upp i a,b,... |  |  |  |  |  |
| 36 28 A 6.4.4 Här?, tidrapportering |  |  |  |  |  |
| 37 28 A sc6.4.1 Här? tidrapportering |  |  |  |  |  |
| 38 27 A sc6.4.1 Uppdatera vs signera? |  |  |  |  |  |
| 39 11 C 6.4.6 "alla samtliga" |  |  |  |  |  |
| Kap 6.5 |  |  |  |  |  |
| 40 28 A sc6.5.1 Här? tidrapportering |  |  |  |  |  |
| 41 21 A ac6.5.1 För att kunna ändra i en signerad TR så vill kunden att PL skall |  |  |  |  |  |
| "osignera" först. |  |  |  |  |  |
| 42 28 A sc6.5.8 Här? tidrapportering |  |  |  |  |  |
| 43 31 A sc 6.5.7 Var står det godkänt? |  |  |  |  |  |
| 44 11 C 6.5.9.e "Egeninläning" |  |  |  |  |  |
| 45 28 A 6.5.9 Här? tidrapportering (Data?) |  |  |  |  |  |
| Kap 6.6 |  |  |  |  |  |
| 46 29 B 6.6.1 "lagra statistik"? |  |  |  |  |  |
| 47 31 A 6.6.6.d I ett projekt? |  |  |  |  |  |
| kap 6.7 |  |  |  |  |  |
| 48 18 B sc6.7.1.e ? |  |  |  |  |  |
| 49 28 A "aktiviterterna presenteras i en rullgardinsmeny", lyft ut till eget |  |  |  |  |  |
| krav. |  |  |  |  |  |
| 50 13 A sc6.7.1 vs sc6.7.2 vs sc6.3.1 Klickar, Trycker, Väljer... Olika saker? |  |  |  |  |  |
| (fler ställen) |  |  |  |  |  |
| 51 21 B sc 6.7.2.c Stämmer detta? Alla projekt? |  |  |  |  |  |
| 52 26 C sc 6.7.2 Borde man inte få välja projekt (eller alla) och kanske även |  |  |  |  |  |
| tidsperiod? |  |  |  |  |  |
| 53 21 A sC6.7.3 ?? |  |  |  |  |  |
| 54 26 B sc6.7.4 "förhandskrav"? |  |  |  |  |  |
| SVVS |  |  |  |  |  |
| Helhet: XXX |  |  |  |  |  |
| kap 2 |  |  |  |  |  |
| 55 12 A [2] SRS, fel version |  |  |  |  |  |
| kap 4.1 |  |  |  |  |  |
| 56 42 B Någonstans bör man nog skriva att det gjorts(?) |  |  |  |  |  |
| Kap 4.2 |  |  |  |  |  |
| 57 42 B Hur dokumenteras det? |  |  |  |  |  |
| Kap 4.3 |  |  |  |  |  |
| 58 42 B Skall dokumenteras |  |  |  |  |  |
| Kap 4.4 |  |  |  |  |  |
| 59 42 B Skall dokumenteras |  |  |  |  |  |
| kap 6 |  |  |  |  |  |
| 60 48 C Kan man köra testen i "nummerodning" eller behöver de göras i någon |  |  |  |  |  |
| annan ordning? |  |  |  |  |  |
| kap 6.2 |  |  |  |  |  |
| 61 48 B dela upp lite tex tidrapportering |  |  |  |  |  |
| 62 48 B Skall inte några av testen in i de andra kapitlen? |  |  |  |  |  |

Granskningsprotokoll 2: Sammanfattning av de punkter som togs upp angående projektdokumenten.

### Granskningsprotokoll 3

Granskningsprotokoll 3 sammanställer de detaljer som togs upp på den första formella granskningen som ägde rum 28/2-2023.

| Ansvarig: FKG | Uppgjord: FKG | 2023-02-28 | Dok.nr PUSS230315 | Version 1.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Granskningsprotokoll |  |  |  |  |  |
| Granskninsdokument: | STLDD, SVVI | Datum: | 2023-02-16 |  |  |
| Version: | 1 |  |  |  |  |
| DEL A: Totalt antal fel: |  |  |  |  |  |
| A: | 26 | B: | 12 | C: | 6 |
| DEL B: Granskningstyp |  |  |  |  |  |
| Granskningstyp: | Formell: | X | Ordinarie: |  |  |
|  | Informell: |  | Omgranskning: | X |  |
| DEL C:Deltagare |  |  |  |  |  |
| Roll | Namn |  |  |  |  |
| Granskare: |  |  |  |  |  |
| Moderator: |  |  |  |  |  |
| Sekreterare: |  |  |  |  |  |
| Författare: |  |  |  |  |  |
| DEL D: Underskrift och beslut |  |  |  |  |  |
| Omgranskning: |  | Datum: |  |  |  |
| Åtgärdas, därefter godkänd: | X | Senast: | 2023-03-03 |  |  |
| Godkänd utan åtgärd: |  |  |  |  |  |
| DEL E: Granskningsanmärkningar |  |  |  |  |  |
| STLDD |  |  |  |  |  |
| 1 11 B Datum framsida |  |  |  |  |  |
| 2 11 A Sidnumrering |  |  |  |  |  |
| kap 1 |  |  |  |  |  |
| 3 13 A Beskriv dokumentet |  |  |  |  |  |
| kap 3 |  |  |  |  |  |
| 4 17 A Tomcat 8? jmfr krav 8.2.3 (SRS 1.0) |  |  |  |  |  |
| 5 61 B UserController, även för UserRole? (fig 1) |  |  |  |  |  |
| 6 61 C index.html, Alla sidorna? |  |  |  |  |  |
| 7 61 C bundle.js En enda? |  |  |  |  |  |
| 8 16 C Finns något från grundsystemet kvar? |  |  |  |  |  |
| 9 63 C bundle.css? |  |  |  |  |  |
| kap 4 |  |  |  |  |  |
| 10 16 B Kort text som, åtminstone, innehåller en referens till figuren. |  |  |  |  |  |
| 11 19 A Figur 1, xxxRepository? Tabeller i databasen? |  |  |  |  |  |
| kap 5 |  |  |  |  |  |
| 12 18 A "kan definieras"? |  |  |  |  |  |
| 13 12 B enligt figur 2. |  |  |  |  |  |
| 14 18 B Kopplingen User_Role vs Projekt? |  |  |  |  |  |
| 15 18 B activities/roles VS Clockins ? |  |  |  |  |  |
| Kap 7 |  |  |  |  |  |
| 16 61 A Borde det inte vara någon skillnad mellan lyckas & misslyckas. |  |  |  |  |  |
| SVVI |  |  |  |  |  |
| 17 11 B Datum framsida |  |  |  |  |  |
| 18 11 A Sidnumrering |  |  |  |  |  |
| kap 2 |  |  |  |  |  |
| 19 12 A SVVS v 2.0? |  |  |  |  |  |
| kap 3 |  |  |  |  |  |
| 20 52 B Vilken webläsare använder ni som "default"? |  |  |  |  |  |
| Kap 4-5 |  |  |  |  |  |
| 21 48 A Kap 4 & 5? |  |  |  |  |  |
| Kap 6 - "exempelkommentarer". |  |  |  |  |  |
| Kap 6.1 |  |  |  |  |  |
| 22 50 A FT6.1.1 pkt 3 "loggas in"? |  |  |  |  |  |
| 23 50 A FT6.1.1 pkt 5 Vad visas? |  |  |  |  |  |
| 24 45 A FT6.1.3 vs FT6.1.1? Samma? |  |  |  |  |  |
| 25 52 A FT6.1.6 pkt 2 vs (tex) FT6.1.3 pkt 2. Lösenord? |  |  |  |  |  |
| Kap 6.2 |  |  |  |  |  |
| 26 50 A FT6.2.1 pkt 3 Vad händer när man tryckt på knappen? |  |  |  |  |  |
| 27 50 A FT6.2.2 pkt 7 Vad händer när man tryckt på "Ja"? |  |  |  |  |  |
| 28 46 B FT6.2.5 Saknas det inte lite punkter här eller...? |  |  |  |  |  |
| 29 45 C FT6.2.11 vs FT6.2.5? Vad är skillnaden? |  |  |  |  |  |
| Kap 6.3 |  |  |  |  |  |
| 30 45 B Admin vs tidrapportering? Har inte admin en annan roll också? |  |  |  |  |  |
| 31 53 A FT6.3.4 pkt 3 "projektledarens startsida"? |  |  |  |  |  |
| 32 52 A FT6.3.7 Vilka personuppgifter fanns innan? |  |  |  |  |  |
| 33 53 A FT6.3.17 Hur vet man att det fungerade? |  |  |  |  |  |
| 34 50 B FT6.3.21 pkt 4 Syns detta? Stryk raden. |  |  |  |  |  |
| kap 6.4 |  |  |  |  |  |
| 35 46 A FT6.4.1 Behöver man inte välja användare? |  |  |  |  |  |
| 36 46 A FT 6.4.4 Behöver man inte göra något mellan pkt 3 & 4? |  |  |  |  |  |
| kap 6.5 |  |  |  |  |  |
| 37 46 A FT6.5.2 pkt 3 Vad behöver fyllas i? |  |  |  |  |  |
| 39 46 B FT6.5.11 Projektledare? |  |  |  |  |  |
| 40 45 A FT6.5.13 vs FT6.5.10. Samma? |  |  |  |  |  |
| 41 41 C FT6.5.15 pkt 4 Är inte lösenordet kodat i databasen? |  |  |  |  |  |
| 42 41 A FT6.5.15 pkt Kan man inte se detta någon annanstans? |  |  |  |  |  |
| 43 45 A FT6.5.15 vs FT6.5.16. Samma? |  |  |  |  |  |
| kap 6.6 |  |  |  |  |  |
| 44 41 A FT6.6.1 Går detta att göra? jmfr tex FT6.5.16 Hur skapas ett lösenord? |  |  |  |  |  |
| 45 45 A FT6.6.2 vs 6.5.16 Samma? |  |  |  |  |  |

Granskningsprotokoll 3: Sammanfattning av de punkter som togs upp angående projektdokumenten.

## Testprotokoll

Nedan syns alla testprotokoll från de utförda testerna under fas 4. De står indelade efter testtyp och datum.

### Funktionstester

#### Funktionstest 2023-03-17

Funktionstestprotokollen (1.1 - 1.5) nedan innehåller de funktionstester som utfördes 17/3-2023. Vid varje utfört test markeras testfallets nummer, utfallets korrekthet, positionen i testinstruktionen, feltyp, allvarlighetsgrad och den tillhörande problemrapportens nummer.

##### Funktionstestprotokoll 1.1

| Ansvarig: TG | Uppgjord: TG | Datum: 2023-03-17 | Dok.nr PUSP230315 | Version 1.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testprotokoll |  |  |  |  |  |
| Specifikationsnummer: | PUSP234205 | Datum: | 2023-03-17 |  |  |
| Specifikationsversion: | 1 | TP nummer | PUSP230317 |  |  |
| DEL A: Totalt antal fel |  |  |  |  |  |
| A: | 0 | B: | 0 | C: | 6 |
| DEL B: Testinformation |  |  |  |  |  |
| Sätt ett kryss i de rutor som gäller för dessa test |  |  |  |  |  |
|  | Funktionstest: | x |  |  |  |
| Testtyp: | Regressionstest: |  | Testmiljö: | Utveckling: |  |
|  | Systemtest: |  |  | Drift: | x |
| DEL C: Feltyper |  |  |  |  |  |
| Nummer: | Feltyp: | Grad: | Betydelse: |  |  |
| 11-100 | Se projekthandledn. eller dokumentet med feltyper | A | Omöjliggör fortsatt exekvering. |  |  |
|  |  | B | Hindrar bara den testade funktionen. Exekveringen kan fortsätta. |  |  |
|  |  | C | Funktionen kunde utföras men med smärre problem. |  |  |
| DEL D: |  |  |  |  |  |
| Testfallsnr: | Korrekt (ja/nej) | Position i testinsruktionen: | Feltyp: | Grad: | PR nr: |
| 6.1.1 | ja |  |  |  |  |
| 6.1.2 | ja |  |  |  |  |
| 6.1.3 | ja |  |  |  |  |
| 6.1.4 | nej | 5 | 50 | C | 11 |
| 6.1.5 | nej | 5 | 50 | C | 11 |
| 6.1.6 | nej | 5 | 50 | C | 11 |
| 6.1.7 | nej | 5 | 50 | C | 11 |
| 6.1.8 | nej | 5 | 50 | C | 11 |
| 6.1.9 | nej | 5 | 50 | C | 11 |

##### Funktionstestprotokoll 1.2

| Ansvarig: TG | Uppgjord: TG | 2023-03-17 | Dok.nr PUSS234202 | Version 1.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testprotokoll |  |  |  |  |  |
| Specifikationsnummer: | PUSP234205 | Datum: | 2023-03-17 |  |  |
| Specifikationsversion: | *PUSP234205 | TP nummer | DOK.nr PUSP234202 |  |  |
| DEL A: Totalt antal fel |  |  |  |  |  |
| A: | 5 | B: | 2 | C: | 1 |
| DEL B: Testinformation |  |  |  |  |  |
| Sätt ett kryss i de rutor som gäller för dessa test |  |  |  |  |  |
|  | Funktionstest: | x |  |  |  |
| Testtyp: | Regressionstest: |  | Testmiljö: | Utveckling: |  |
|  | Systemtest: |  |  | Drift: | x |
| DEL C: Feltyper |  |  |  |  |  |
| Nummer: | Feltyp: | Grad: | Betydelse: |  |  |
| 11-100 | Se projekthandledn. eller dokumentet med feltyper | A | Omöjliggör fortsatt exekvering. |  |  |
|  |  | B | Hindrar bara den testade funktionen. Exekveringen kan fortsätta. |  |  |
|  |  | C | Funktionen kunde utföras men med smärre problem. |  |  |
| DEL D: |  |  |  |  |  |
| Testfallsnr: | Korrekt (ja/nej) | Position i testinsruktionen: | Feltyp: | Grad: | PR nr: |
| 6.2.1,6.2.7 | Nej | 5 | 19 | C | 14 |
| 6.2.17,6.2.20 | Nej | 5 | 19 | C | 14 |
| 6.2.2 6.2.8 6.2.18 | Nej | 6 | 16 | A | 15 |
| 6.2.3 6.2.9 6.2.19 | Nej | 8 | 16 | A | 16 |
| 6.2.4 | Ja |  |  |  |  |
| 6.2.5 6.2.11 6.2.21 | Nej | 1 | 16 | A | 17 |
| 6.2.6 6.2.12 6.2.22 | Nej | 1 | 16 | A | 28 |
| 6.2.16 6.2.25 | Nej | 1 | 16 | B | 31 |
| 6.2.13,6.2.14,6.2.15 | Nej | 1 | 16 | A | 29 |
| 6.2.23, 6.2.24 | Nej | 1 | 16 | B | 30 |
| DEL E: Underskrift |  |  |  |  |  |
| Test utfört av: | Junchao Zhang |  |  |  |  |

##### Funktionstestprotokoll 1.3

| Ansvarig: TG | Uppgjord: TG | 2023-03-17 | Dok.nr PUSS234202 | Version 1.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testprotokoll |  |  |  |  |  |
| Specifikationsnummer: | PUSP234205 | Datum: | 2023-03-17 |  |  |
| Specifikationsversion: | *PUSP234205 | TP nummer | DOK.nr PUSP234202 |  |  |
| DEL A: Totalt antal fel |  |  |  |  |  |
| A: | 1 | B: | 4 | C: | 2 |
| DEL B: Testinformation |  |  |  |  |  |
| Sätt ett kryss i de rutor som gäller för dessa test |  |  |  |  |  |
|  | Funktionstest: | X |  |  |  |
| Testtyp: | Regressionstest: |  | Testmiljö: | Utveckling: |  |
|  | Systemtest: |  |  | Drift: |  |
| DEL C: Feltyper |  |  |  |  |  |
| Nummer: | Feltyp: | Grad: | Betydelse: |  |  |
| 11-100 | Se projekthandledn.eller dokumentet med feltyper | A | Omöjliggör fortsatt exekvering. |  |  |
|  |  | B | Hindrar bara den testade funktionen. Exekveringen kan fortsätta. |  |  |
|  |  | C | Funktionen kunde utföras men med smärre problem. |  |  |
| DEL D: |  |  |  |  |  |
| Testfallsnr: | Korrekt (ja/nej) | Position i testinsruktionen: | Feltyp: | Grad: | PR nr: |
| FT6.3.1 | ja |  |  |  |  |
| FT6.3.2 | nej | 3 | 16 | C | 32 |
| FT6.3.3 | nej | 3 | 16 | B | 33 |
| FT6.3.4 | nej | Startläge | 11 | C | 34 |
| FT6.3.5 | nej | 2 | 16 | B | 35 |
| FT6.3.6 | nej | 1 | 16 | A | 36 |
| FT6.3.7 | nej | 3,5 | 16 | B | 37 |
| FT6.3.8 | nej | 5 | 16 | B | 38 |
| FT6.3.9 | ja |  |  |  |  |
| DEL E: Underskrift |  |  |  |  |  |
| Test utfört av: | Maximilian Swan |  |  |  |  |

##### Funktionstestprotokoll 1.4

| Ansvarig: TG | Uppgjord: TG | Datum: 2023-13-17 | Dok.nr PUSP234202 | Version 1.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testprotokoll |  |  |  |  |  |
| Specifikationsnummer: | PUSP234205 | Datum: | 2023/03/17 |  |  |
| Specifikationsversion: | Ver. 1.0 | TP nummer | Dok.nr PUSP234202 |  |  |
| DEL A: Totalt antal fel |  |  |  |  |  |
| A: | 3 | B: | 2 | C: | 3 |
| DEL B: Testinformation |  |  |  |  |  |
| Sätt ett kryss i de rutor som gäller för dessa test |  |  |  |  |  |
|  | Funktionstest: | X |  |  |  |
| Testtyp: | Regressionstest: |  | Testmiljö: | Utveckling: |  |
|  | Systemtest: |  |  | Drift: | X |
| DEL C: Feltyper |  |  |  |  |  |
| Nummer: | Feltyp: | Grad: | Betydelse: |  |  |
| 11-100 | Se projekthandledn. eller dokumentet med feltyper | A | Omöjliggör fortsatt exekvering. |  |  |
|  |  | B | Hindrar bara den testade funktionen. Exekveringen kan fortsätta. |  |  |
|  |  | C | Funktionen kunde utföras men med smärre problem. |  |  |
| DEL D: |  |  |  |  |  |
| Testfallsnr: | Korrekt (ja/nej) | Position i testinsruktionen: | Feltyp: | Grad: | PR nr: |
| 6.5.7 | nej | 6 | 16 | A | 10 |
| 6.5.8 | nej | startläge | 16 | A | 12 |
| 6.5.9 | nej | 7 | 16 | C | 13 |
| 6.5.10 | nej | 4 | 16 | C |  |
| 6.5.11 | nej | startläge | 16 | A | 20 |
| 6.5.12 | ja |  |  |  |  |
| 6.5.13 | ja |  |  |  |  |
| 6.5.14 | nej | 1 | 16 | C | 24 |
| 6.5.15 | ja |  |  |  |  |
| 6.5.16 | nej | startläge | 16 | B | 25 |
| 6.2.23 | nej | startläge | 16 | B |  |
| DEL E: Underskrift |  |  |  |  |  |
| Test utfört av: | Olof Svensson |  |  |  |  |

##### Funktionstestprotokoll 1.5

| Ansvarig: TG | Uppgjord: TG | Datum: 2023-03-17 | Dok.nr PUSS230315 | Version 1.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testprotokoll |  |  |  |  |  |
| Specifikationsnummer: | PUSP234205 | Datum: | 2023-03-17 |  |  |
| Specifikationsversion: | 1 | TP nummer | PUSP230317 |  |  |
| DEL A: Totalt antal fel |  |  |  |  |  |
| A: | 7 | B: |  | C: | 3 |
| DEL B: Testinformation |  |  |  |  |  |
| Sätt ett kryss i de rutor som gäller för dessa test |  |  |  |  |  |
|  | Funktionstest: | x |  |  |  |
| Testtyp: | Regressionstest: |  | Testmiljö: | Utveckling: |  |
|  | Systemtest: |  |  | Drift: | x |
| DEL C: Feltyper |  |  |  |  |  |
| Nummer: | Feltyp: | Grad: | Betydelse: |  |  |
| 11-100 | Se projekthandledn. eller dokumentet med feltyper | A | Omöjliggör fortsatt exekvering. |  |  |
|  |  | B | Hindrar bara den testade funktionen. Exekveringen kan fortsätta. |  |  |
|  |  | C | Funktionen kunde utföras men med smärre problem. |  |  |
| DEL D: |  |  |  |  |  |
| Testfallsnr: | Korrekt (ja/nej) | Position i testinsruktionen: | Feltyp: | Grad: | PR nr: |
| 6.6.1 | nej | Startläge | 16 | A | 22 |
| 6.6.3 | nej | 5 | 50 | A | 24 |
| 6.6.4 | nej | 5 | 50 | C | 24 |
| 6.6.5 | nej | 4 | 50 | A | 26 |
| 6.6.6 | nej | 4 | 50 | A | 26 |
| 6.6.7 | nej | Startläge | 16 | A | 27 |
| 6.6.2 | nej | 4 | 16 | A | 22 |
| 6.6.8-6.6.9 | nej | Startläge | 16 | A | 21 |
| 6.6.10 | JA |  |  |  |  |
| 6.6.11 | nej | 5 | 50 | C | 19 |
| 6.6.12 | nej | 6 | 50 | C | 19 |
| DEL E: Underskrift |  |  |  |  |  |
| Test utfört av: | Kenny Lam |  |  |  |  |

### Regressionstester

#### Regressionstest 2023-03-16

Regressionstestprotokollen (1.1 - 1.2) nedan innehåller de regressionstester som utfördes 16/3-2023. Vid varje utfört test markeras testfallets nummer, utfallets korrekthet, positionen i testinstruktionen, feltyp, allvarlighetsgrad och den tillhörande problemrapportens nummer.

##### Regressionstestprotokoll 1.1

| Ansvarig: TG | Uppgjord: TG | Datum: 2023-13-16 | Dok.nr PUSP234201 | Version 1.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testprotokoll |  |  |  |  |  |
| Specifikationsnummer: | PUSP234205 | Datum: | 2023/03/16 |  |  |
| Specifikationsversion: | 1 | TP nummer | Dok.nr PUSP234201 |  |  |
| DEL A: Totalt antal fel |  |  |  |  |  |
| A: | 1 | B: | 1 | C: | 3 |
| DEL B: Testinformation |  |  |  |  |  |
| Sätt ett kryss i de rutor som gäller för dessa test |  |  |  |  |  |
|  | Funktionstest: |  |  |  |  |
| Testtyp: | Regressionstest: | X | Testmiljö: | Utveckling: |  |
|  | Systemtest: |  |  | Drift: | X |
| DEL C: Feltyper |  |  |  |  |  |
| Nummer: | Feltyp: | Grad: | Betydelse: |  |  |
| 11-100 | Se projekthandledn.eller dokumentetmed feltyper | A | Omöjliggör fortsatt exekvering. |  |  |
|  |  | B | Hindrar bara den testade funktionen. Exekveringen kan fortsätta. |  |  |
|  |  | C | Funktionen kunde utföras men med smärre problem. |  |  |
| DEL D: |  |  |  |  |  |
| Testfallsnr: | Korrekt (ja/nej) | Position i testinsruktionen: | Feltyp: | Grad: | PR nr: |
| FT6.1.1 | nej | 3 | 13 | C | 2 |
| FT6.1.2 | nej | 5 | 13 | C | 2 |
| FT6.1.3 | nej | 3 | 13 | C | 2 |
| FT6.1.4 | ja |  |  |  |  |
| FT6.1.5 | nej | 5 | 16 | B | 4 |
| FT6.1.6 | nej | 1 | 16 | A | 6 |
| DEL E: Underskrift |  |  |  |  |  |
| Test utfört av: | Olof Svensson |  |  |  |  |

##### Regressionstestprotokoll 1.2

| Ansvarig: TG | Uppgjord: TG | Datum: 2023-13-16 | Dok.nr PUSP234201 | Version 1.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testprotokoll |  |  |  |  |  |
| Specifikationsnummer: | PUSP234205 | Datum: | 2023/03/16 |  |  |
| Specifikationsversion: | 1 | TP nummer | Dok.nr PUSP234201 |  |  |
| DEL A: Totalt antal fel |  |  |  |  |  |
| A: | 1 | B: |  | C: | 1 |
| DEL B: Testinformation |  |  |  |  |  |
| Sätt ett kryss i de rutor som gäller för dessa test |  |  |  |  |  |
|  | Funktionstest: |  |  |  |  |
| Testtyp: | Regressionstest: | X | Testmiljö: | Utveckling: |  |
|  | Systemtest: |  |  | Drift: | X |
| DEL C: Feltyper |  |  |  |  |  |
| Nummer: | Feltyp: | Grad: | Betydelse: |  |  |
| 11-100 | Se projekthandledn.eller dokumentetmed feltyper | A | Omöjliggör fortsatt exekvering. |  |  |
|  |  | B | Hindrar bara den testade funktionen. Exekveringen kan fortsätta. |  |  |
|  |  | C | Funktionen kunde utföras men med smärre problem. |  |  |
| DEL D: |  |  |  |  |  |
| Testfallsnr: | Korrekt (ja/nej) | Position i testinsruktionen: | Feltyp: | Grad: | PR nr: |
| 6.5.1 | nej | 2 | 16 | C | 7 |
| 6.5.2 | ja |  |  |  |  |
| 6.5.3 | ja |  |  |  |  |
| 6.5.4 | nej | 4 |  | A | 8 |
| 6.5.5 |  |  |  |  |  |
| DEL E: Underskrift |  |  |  |  |  |
| Test utfört av: | Olof Svensson |  |  |  |  |

#### Regressionstest 2023-03-21

Regressionstestprotokollen (2.1 - 2.7) nedan innehåller de regressionstester som utfördes 21/3-2023. Vid varje utfört test markeras testfallets nummer, utfallets korrekthet, positionen i testinstruktionen, feltyp, allvarlighetsgrad och den tillhörande problemrapportens nummer.

##### Regressionstestprotokoll 2.1

| Ansvarig: TG | Uppgjord: TG | Datum: 2023-03-21 | Dok.nr PUSP234201 | Version 1.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testprotokoll |  |  |  |  |  |
| Specifikationsnummer: | PUSP234205 | Datum: | 2023/03/21 |  |  |
| Specifikationsversion: | Ver. 1.0 | TP nummer | Dok.nr PUSP234201 |  |  |
| DEL A: Totalt antal fel |  |  |  |  |  |
| A: | 0 | B: | 0 | C: | 0 |
| DEL B: Testinformation |  |  |  |  |  |
| Sätt ett kryss i de rutor som gäller för dessa test |  |  |  |  |  |
|  | Funktionstest: |  |  |  |  |
| Testtyp: | Regressionstest: | X | Testmiljö: | Utveckling: |  |
|  | Systemtest: |  |  | Drift: | X |
| DEL C: Feltyper |  |  |  |  |  |
| Nummer: | Feltyp: | Grad: | Betydelse: |  |  |
| 11-100 | Se projekthandledn. | A | Omöjliggör fortsatt exekvering. |  |  |
|  | eller dokumentet | B | Hindrar bara den testade funktionen. Exekveringen kan fortsätta. |  |  |
|  | med feltyper | C | Funktionen kunde utföras men med smärre problem. |  |  |
| DEL D: |  |  |  |  |  |
| Testfallsnr: | Korrekt (ja/nej) | Position i testinsruktionen: | Feltyp: | Grad: | PR nr: |
| FT6.1.1 | ja |  |  |  |  |
| FT6.1.2 | ja |  |  |  |  |
| FT6.1.3 | ja |  |  |  |  |
| FT6.1.4 | ja |  |  |  |  |
| FT6.1.5 | ja |  |  |  |  |
| FT6.1.6 | ja |  |  |  |  |
| FT6.1.7 | ja |  |  |  |  |
| FT6.1.8 | ja |  |  |  |  |
| FT6.1.9 | ja |  |  |  |  |
| DEL E: Underskrift |  |  |  |  |  |
| Test utfört av: | Olof Svensson |  |  |  |  |

##### Regressionstestprotokoll 2.2

| Ansvarig: TG | Uppgjord: TG | Datum: 2023-03-21 | Dok.nr PUSP234201 | Version 1.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testprotokoll |  |  |  |  |  |
| Specifikationsnummer: | PUSP234205 | Datum: | 2023/03/21 |  |  |
| Specifikationsversion: | Ver. 1.0 | TP nummer | Dok.nr PUSP234201 |  |  |
| DEL A: Totalt antal fel |  |  |  |  |  |
| A: | 0 | B: | 0 | C: | 0 |
| DEL B: Testinformation |  |  |  |  |  |
| Sätt ett kryss i de rutor som gäller för dessa test |  |  |  |  |  |
|  | Funktionstest: |  |  |  |  |
| Testtyp: | Regressionstest: | X | Testmiljö: | Utveckling: |  |
|  | Systemtest: |  |  | Drift: | X |
| DEL C: Feltyper |  |  |  |  |  |
| Nummer: | Feltyp: | Grad: | Betydelse: |  |  |
| 11-100 | Se projekthandledn. | A | Omöjliggör fortsatt exekvering. |  |  |
|  | eller dokumentet | B | Hindrar bara den testade funktionen. Exekveringen kan fortsätta. |  |  |
|  | med feltyper | C | Funktionen kunde utföras men med smärre problem. |  |  |
| DEL D: |  |  |  |  |  |
| Testfallsnr: | Korrekt (ja/nej) | Position i testinsruktionen: | Feltyp: | Grad: | PR nr: |
| FT6.1.1 | ja |  |  |  |  |
| FT6.1.2 | ja |  |  |  |  |
| FT6.1.3 | ja |  |  |  |  |
| FT6.1.4 | ja |  |  |  |  |
| FT6.1.5 | ja |  |  |  |  |
| FT6.1.6 | ja |  |  |  |  |
| FT6.1.7 | ja |  |  |  |  |
| FT6.1.8 | ja |  |  |  |  |
| FT6.1.9 | ja |  |  |  |  |
| DEL E: Underskrift |  |  |  |  |  |
| Test utfört av: | Olof Svensson |  |  |  |  |

##### Regressionstestprotokoll 2.3

| Ansvarig: TG | Uppgjord: TG | Datum: 2023-03-21 | Dok.nr PUSP234201 | Version 1.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testprotokoll |  |  |  |  |  |
| Specifikationsnummer: | PUSP234205 | Datum: | 2023/03/21 |  |  |
| Specifikationsversion: | Ver. 1.0 | TP nummer | Dok.nr PUSP234201 |  |  |
| DEL A: Totalt antal fel |  |  |  |  |  |
| A: | 0 | B: | 0 | C: | 0 |
| DEL B: Testinformation |  |  |  |  |  |
| Sätt ett kryss i de rutor som gäller för dessa test |  |  |  |  |  |
|  | Funktionstest: |  |  |  |  |
| Testtyp: | Regressionstest: | X | Testmiljö: | Utveckling: |  |
|  | Systemtest: |  |  | Drift: | X |
| DEL C: Feltyper |  |  |  |  |  |
| Nummer: | Feltyp: | Grad: | Betydelse: |  |  |
| 11-100 | Se projekthandledn. | A | Omöjliggör fortsatt exekvering. |  |  |
|  | eller dokumentet | B | Hindrar bara den testade funktionen. Exekveringen kan fortsätta. |  |  |
|  | med feltyper | C | Funktionen kunde utföras men med smärre problem. |  |  |
| DEL D: |  |  |  |  |  |
| Testfallsnr: | Korrekt (ja/nej) | Position i testinsruktionen: | Feltyp: | Grad: | PR nr: |
| FT6.2.1 | ja |  |  |  |  |
| FT6.2.2 | ja |  |  |  |  |
| FT6.2.3 | ja |  |  |  |  |
| FT6.2.4 | ja |  |  |  |  |
| FT6.2.5 | ja |  |  |  |  |
| FT6.2.6 | utgår |  |  |  |  |
| FT6.2.7 | ja |  |  |  |  |
| FT6.2.8 | ja |  |  |  |  |
| FT6.2.9 | ja |  |  |  |  |
| FT6.2.10 | ja |  |  |  |  |
| FT6.2.11 | ja |  |  |  |  |
| FT6.2.12 | utgår |  |  |  |  |
| FT6.2.13 | ja |  |  |  |  |
| FT6.2.14 | nej | 1 | 16 | B | 39 |
| FT6.2.15 | nej | 1 | 16 | B | 39 |
| FT6.2.16 | nej | 1 | 16 | B | 40 |
| FT6.2.17 | ja |  |  |  |  |
| FT6.2.18 | ja |  |  |  |  |
| FT6.2.19 | ja |  |  |  |  |
| FT6.2.20 | nej | 3 | 16 | B | 41 |
| FT6.2.21 | ja |  |  |  |  |
| FT6.2.22 | utgår |  |  |  |  |
| FT6.2.23 | ja |  |  |  |  |
| FT6.2.24 | ja |  |  |  |  |
| FT6.2.25 | nej | 1 | 16 | B | 40 |
| DEL E: Underskrift |  |  |  |  |  |
| Test utfört av: | Olof Svensson |  |  |  |  |

##### Regressionstestprotokoll 2.4

| Ansvarig: TG | Uppgjord: TG | Datum: 2023-13-21 | Dok.nr PUSP234202 | Version 1.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testprotokoll |  |  |  |  |  |
| Specifikationsnummer: | PUSP234205 | Datum: | 2023/03/21 |  |  |
| Specifikationsversion: | Ver. 1.0 | TP nummer | Dok.nr PUSP234202 |  |  |
| DEL A: Totalt antal fel |  |  |  |  |  |
| A: | 1 | B: | 1 | C: | 0 |
| DEL B: Testinformation |  |  |  |  |  |
| Sätt ett kryss i de rutor som gäller för dessa test |  |  |  |  |  |
|  | Funktionstest: |  |  |  |  |
| Testtyp: | Regressionstest: | X | Testmiljö: | Utveckling: |  |
|  | Systemtest: |  |  | Drift: | X |
| DEL C: Feltyper |  |  |  |  |  |
| Nummer: | Feltyp: | Grad: | Betydelse: |  |  |
| 11-100 | Se projekthandledn. eller dokumentet med feltyper | A | Omöjliggör fortsatt exekvering. |  |  |
|  |  | B | Hindrar bara den testade funktionen. Exekveringen kan fortsätta. |  |  |
|  |  | C | Funktionen kunde utföras men med smärre problem. |  |  |
| DEL D: |  |  |  |  |  |
| Testfallsnr: | Korrekt (ja/nej) | Position i testinsruktionen: | Feltyp: | Grad: | PR nr: |
| 6.5.7 | ja | 6 |  |  | 10 |
| 6.5.8 | nej | startläge | 16 | A | 12 |
| 6.5.9 | ja | 7 |  |  | 13 |
| 6.5.10 | ja | 4 |  |  |  |
| 6.5.11 | ja |  |  |  | 20 |
| 6.5.12 | ja |  |  |  |  |
| 6.5.13 | ja |  |  |  |  |
| 6.5.14 | ja | 1 |  |  | 24 |
| 6.5.15 | ja |  |  |  |  |
| 6.5.16 | nej | startläge | 16 | B | 25 |
| 6.2.23 | ja |  |  |  |  |
| DEL E: Underskrift |  |  |  |  |  |
| Test utfört av: | Argtim Zeqiraj |  |  |  |  |

##### Regressionstestprotokoll 2.5

| Ansvarig: TG | Uppgjord: TG | Datum: 2023-03-21 | Dok.nr PUSP234201 | Version 1.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testprotokoll |  |  |  |  |  |
| Specifikationsnummer: | PUSP234205 | Datum: | 2023/03/21 |  |  |
| Specifikationsversion: | Ver. 1.0 | TP nummer | Dok.nr PUSP234201 |  |  |
| DEL A: Totalt antal fel |  |  |  |  |  |
| A: | 0 | B: | 0 | C: | 0 |
| DEL B: Testinformation |  |  |  |  |  |
| Sätt ett kryss i de rutor som gäller för dessa test |  |  |  |  |  |
|  | Funktionstest: |  |  |  |  |
| Testtyp: | Regressionstest: | X | Testmiljö: | Utveckling: |  |
|  | Systemtest: |  |  | Drift: | X |
| DEL C: Feltyper |  |  |  |  |  |
| Nummer: | Feltyp: | Grad: | Betydelse: |  |  |
| 11-100 | Se projekthandledn. | A | Omöjliggör fortsatt exekvering. |  |  |
|  | eller dokumentet | B | Hindrar bara den testade funktionen. Exekveringen kan fortsätta. |  |  |
|  | med feltyper | C | Funktionen kunde utföras men med smärre problem. |  |  |
| DEL D: |  |  |  |  |  |
| Testfallsnr: | Korrekt (ja/nej) | Position i testinsruktionen: | Feltyp: | Grad: | PR nr: |
| FT6.5.11 | ja |  |  |  |  |
| FT6.5.12 | ja |  |  |  |  |
| FT6.5.9 | ja |  |  |  |  |
| FT6.5.4 | ja |  |  |  |  |
| DEL E: Underskrift |  |  |  |  |  |
| Test utfört av: | Aminn Khatib |  |  |  |  |

##### Regressionstestprotokoll 2.6

| Ansvarig: TG | Uppgjord: TG | 2023-03-21 | Dok.nr PUSS234201 | Version 1.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testprotokoll |  |  |  |  |  |
| Specifikationsnummer: | PUSP234205 | Datum: | 2023-03-21 |  |  |
| Specifikationsversion: | *PUSP234205 | TP nummer | DOK.nr PUSP234201 |  |  |
| DEL A: Totalt antal fel |  |  |  |  |  |
| A: |  | B: |  | C: |  |
| DEL B: Testinformation |  |  |  |  |  |
| Sätt ett kryss i de rutor som gäller för dessa test |  |  |  |  |  |
|  | Funktionstest: |  |  |  |  |
| Testtyp: | Regressionstest: | x | Testmiljö: | Utveckling: |  |
|  | Systemtest: |  |  | Drift: | x |
| DEL C: Feltyper |  |  |  |  |  |
| Nummer: | Feltyp: | Grad: | Betydelse: |  |  |
| 11-100 | Se projekthandledn. | A | Omöjliggör fortsatt exekvering. |  |  |
|  | eller dokumentet | B | Hindrar bara den testade funktionen. Exekveringen kan fortsätta. |  |  |
|  | med feltyper | C | Funktionen kunde utföras men med smärre problem. |  |  |
| DEL D: |  |  |  |  |  |
| Testfallsnr: | Korrekt (ja/nej) | Position i testinsruktionen: | Feltyp: | Grad: | PR nr: |
| 6.3.12 | Ja |  |  |  |  |
| 6.3.13 | Ja |  |  |  |  |
| 6.3.14 | Ja |  |  |  |  |
| 6.3.15 | Ja |  |  |  |  |
| 6.3.16 | Ja |  |  |  |  |
| 6.3.17 | Ja |  |  |  |  |
| 6.3.18 | Ja |  |  |  |  |
| 6.3.19 | Ja |  |  |  |  |
| 6.3.20 | Ja |  |  |  |  |
| 6.3.21 | Nej | 1 | 16 | B | 43 |
| 6.3.22 | Nej | 1 | 16 | B | 44 |
| DEL E: Underskrift |  |  |  |  |  |
| Test utfört av: | Junchao Zhang |  |  |  |  |

##### Regressionstestprotokoll 2.7

| Ansvarig: TG | Uppgjord: TG | Datum: 2023-03-21 | Dok.nr PUSP234201 | Version 1.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testprotokoll |  |  |  |  |  |
| Specifikationsnummer: | PUSP234205 | Datum: | 2023/03/21 |  |  |
| Specifikationsversion: | Ver. 1.0 | TP nummer | Dok.nr PUSP234201 |  |  |
| DEL A: Totalt antal fel |  |  |  |  |  |
| A: |  | B: | 1 | C: |  |
| DEL B: Testinformation |  |  |  |  |  |
| Sätt ett kryss i de rutor som gäller för dessa test |  |  |  |  |  |
|  | Funktionstest: |  |  |  |  |
| Testtyp: | Regressionstest: | X | Testmiljö: | Utveckling: |  |
|  | Systemtest: |  |  | Drift: | X |
| DEL C: Feltyper |  |  |  |  |  |
| Nummer: | Feltyp: | Grad: | Betydelse: |  |  |
| 11-100 | Se projekthandledn. | A | Omöjliggör fortsatt exekvering. |  |  |
|  | eller dokumentet | B | Hindrar bara den testade funktionen. Exekveringen kan fortsätta. |  |  |
|  | med feltyper | C | Funktionen kunde utföras men med smärre problem. |  |  |
| DEL D: |  |  |  |  |  |
| Testfallsnr: | Korrekt (ja/nej) | Position i testinsruktionen: | Feltyp: | Grad: | PR nr: |
| 6.3.23 | ja |  |  |  |  |
| 6.3.24 | ja |  |  |  |  |
| 6.3.27 | ja |  |  |  |  |
| 6.3.26 | ja |  |  |  |  |
| 6.3.32 | ja |  |  |  |  |
| 6.3.25 | nej | startläge | 16 | B | 42 |
| 6.5.7 | ja |  |  |  |  |
| 6.3.28 | ja |  |  |  |  |
| 6.3.29 | ja |  |  |  |  |
| 6.3.30 | ja |  |  |  |  |
| 6.3.31 | ja |  |  |  |  |
| 6.3.32 | ja |  |  |  |  |
| DEL E: Underskrift |  |  |  |  |  |
| Test utfört av: | Kenny Lam |  |  |  |  |

### Systemtester

#### Systemtester i Google Chrome (2023-03-22)

Systemtestprotokollen (1.1-1.4) nedan innehåller de systemtester som utfördes i Google Chrome 22/3-2023. Vid varje utfört test markeras testfallets nummer, utfallets korrekthet, positionen i testinstruktionen, feltyp, allvarlighetsgrad och den tillhörande problemrapportens nummer.

##### Systemtestprotokoll 1.1

| Ansvarig: TG | Uppgjord: TG | Datum: 2023-03-22 | Dok.nr PUSP234201 | Version 1.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testprotokoll |  |  |  |  |  |
| Specifikationsnummer: | PUSP234205 | Datum: | 2023/03/22 |  |  |
| Specifikationsversion: | Ver. 1.0 | TP nummer | Dok.nr PUSP234201 |  |  |
| DEL A: Totalt antal fel |  |  |  |  |  |
| A: | 0 | B: | 3 | C: | 0 |
| DEL B: Testinformation |  |  |  |  |  |
| Sätt ett kryss i de rutor som gäller för dessa test |  |  |  |  |  |
|  | Funktionstest: |  |  |  |  |
| Testtyp: | Regressionstest: |  | Testmiljö: | Utveckling: |  |
|  | Systemtest: | X |  | Drift: | X |
| DEL C: Feltyper |  |  |  |  |  |
| Nummer: | Feltyp: | Grad: | Betydelse: |  |  |
| 11-100 | Se projekthandledn. | A | Omöjliggör fortsatt exekvering. |  |  |
|  | eller dokumentet | B | Hindrar bara den testade funktionen. Exekveringen kan fortsätta. |  |  |
|  | med feltyper | C | Funktionen kunde utföras men med smärre problem. |  |  |
| DEL D: |  |  |  |  |  |
| Testfallsnr: | Korrekt (ja/nej) | Position i testinsruktionen: | Feltyp: | Grad: | PR nr: |
| 6.1.1 | Ja |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Ja |  |  |  |  |
| 6.1.3 | Ja |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Ja |  |  |  |  |
| 6.1.5 | Ja |  |  |  |  |
| 6.1.6 | Ja |  |  |  |  |
| 6.1.7 | Ja |  |  |  |  |
| 6.1.8 | Ja |  |  |  |  |
| 6.1.9 | Ja |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Nej /fixing |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Ja |  |  |  |  |
| 6.2.3 | Ja |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Ja |  |  |  |  |
| 6.2.5 | Ja |  |  |  |  |
| 6.2.6 | Ja |  |  |  |  |
| 6.2.7 | Nej /fixing |  |  |  |  |
| 6.2.8 | Nej | 9 | 16 | B | 48 |
| 6.2.9 | Nej | 6 | 16 | B | 48 |
| 6.2.10 | Ja |  |  |  |  |
| 6.2.11 | Ja |  |  |  |  |
| 6.2.12 | Ja |  |  |  |  |
| 6.2.13 | Ja |  |  |  |  |
| 6.2.14 | Ja |  |  |  |  |
| 6.2.15 | Ja |  |  |  |  |
| 6.2.16 | Nej | 1 | 16 | B | 48 |
| 6.2.17 | Nej /fixing |  |  |  |  |
| 6.2.18 | Ja |  |  |  |  |
| 6.2.19 | Ja |  |  |  |  |
| 6.2.20 | Nej /fixing |  |  |  |  |
| 6.2.21 | Ja |  |  |  |  |
| 6.2.22 | Ja |  |  |  |  |
| 6.2.23 | Ja |  |  |  |  |
| 6.2.24 | Ja |  |  |  |  |
| 6.2.25 | Ja |  |  |  |  |
| DEL E: Underskrift |  |  |  |  |  |
| Test utfört av: | Junchao Zhang |  |  |  |  |

##### Systemtestprotokoll 1.2

| Ansvarig: TG | Uppgjord: TG | Datum: 2023-03-22 | Dok.nr PUSP234201 | Version 1.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testprotokoll |  |  |  |  |  |
| Specifikationsnummer: | PUSP234205 | Datum: | 2023/03/22 |  |  |
| Specifikationsversion: | Ver. 1.0 | TP nummer | Dok.nr PUSP234201 |  |  |
| DEL A: Totalt antal fel |  |  |  |  |  |
| A: | 0 | B: | 0 | C: | 0 |
| DEL B: Testinformation |  |  |  |  |  |
| Sätt ett kryss i de rutor som gäller för dessa test |  |  |  |  |  |
|  | Funktionstest: |  |  |  |  |
| Testtyp: | Regressionstest: |  | Testmiljö: | Utveckling: |  |
|  | Systemtest: | X |  | Drift: | X |
| DEL C: Feltyper |  |  |  |  |  |
| Nummer: | Feltyp: | Grad: | Betydelse: |  |  |
| 11-100 | Se projekthandledn. | A | Omöjliggör fortsatt exekvering. |  |  |
|  | eller dokumentet | B | Hindrar bara den testade funktionen. Exekveringen kan fortsätta. |  |  |
|  | med feltyper | C | Funktionen kunde utföras men med smärre problem. |  |  |
| DEL D: |  |  |  |  |  |
| Testfallsnr: | Korrekt (ja/nej) | Position i testinsruktionen: | Feltyp: | Grad: | PR nr: |
| 6.3.1 | ja |  |  |  |  |
| 6.3.2 | ja |  |  |  |  |
| 6.3.3 | ja |  |  |  |  |
| 6.3.4 | ja |  |  |  |  |
| 6.3.5 | ja |  |  |  |  |
| 6.3.6 | ja |  |  |  |  |
| 6.3.7 | ja |  |  |  |  |
| 6.3.8 | ja |  |  |  |  |
| 6.3.9 | ja |  |  |  |  |
| 6.3.10 | ja |  |  |  |  |
| 6.3.11 | ja |  |  |  |  |
| 6.3.12 | ja |  |  |  |  |
| 6.3.13 | ja |  |  |  |  |
| 6.3.16 | ja |  |  |  |  |
| 6.3.17 | ja |  |  |  |  |
| 6.3.18 | ja |  |  |  |  |
| 6.3.19 | ja |  |  |  |  |
| 6.3.20 | ja |  |  |  |  |
| 6.3.22 | ja |  |  |  |  |
| 6.3.23 | ja |  |  |  |  |
| 6.3.24 | ja |  |  |  |  |
| 6.3.25 | ja |  |  |  |  |
| 6.3.26 | ja |  |  |  |  |
| 6.3.27 | ja |  |  |  |  |
| 6.3.28 | ja |  |  |  |  |
| 6.3.29 | ja |  |  |  |  |
| 6.3.30 | ja |  |  |  |  |
| 6.3.31 | ja |  |  |  |  |
| 6.3.32 | ja |  |  |  |  |
| 6.3.33 | ja |  |  |  |  |
| 6.4.1 | ja |  |  |  |  |
| 6.4.2 | ja |  |  |  |  |
| 6.4.3 | ja |  |  |  |  |
| 6.4.4 | ja |  |  |  |  |
| DEL E: Underskrift |  |  |  |  |  |
| Test utfört av: | Olof Svensson |  |  |  |  |

##### Systemtestprotokoll 1.3

| Ansvarig: TG | Uppgjord: TG | Datum: 2023-03-22 | Dok.nr PUSP234201 | Version 1.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testprotokoll |  |  |  |  |  |
| Specifikationsnummer: | PUSP234205 | Datum: | 2023/03/22 |  |  |
| Specifikationsversion: | Ver. 1.0 | TP nummer | Dok.nr PUSP234201 |  |  |
| DEL A: Totalt antal fel |  |  |  |  |  |
| A: | 0 | B: | 0 | C: | 0 |
| DEL B: Testinformation |  |  |  |  |  |
| Sätt ett kryss i de rutor som gäller för dessa test |  |  |  |  |  |
|  | Funktionstest: |  |  |  |  |
| Testtyp: | Regressionstest: |  | Testmiljö: | Utveckling: |  |
|  | Systemtest: | X |  | Drift: | X |
| DEL C: Feltyper |  |  |  |  |  |
| Nummer: | Feltyp: | Grad: | Betydelse: |  |  |
| 11-100 | Se projekthandledn. | A | Omöjliggör fortsatt exekvering. |  |  |
|  | eller dokumentet | B | Hindrar bara den testade funktionen. Exekveringen kan fortsätta. |  |  |
|  | med feltyper | C | Funktionen kunde utföras men med smärre problem. |  |  |
| DEL D: |  |  |  |  |  |
| Testfallsnr: | Korrekt (ja/nej) | Position i testinsruktionen: | Feltyp: | Grad: | PR nr: |
| 6.5.1 | ja |  |  |  |  |
| 6.5.2 | ja |  |  |  |  |
| 6.5.3 | ja |  |  |  |  |
| 6.5.4 | ja |  |  |  |  |
| 6.5.5 | ja |  |  |  |  |
| 6.5.6 | ja |  |  |  |  |
| 6.5.7 | ja |  |  |  |  |
| 6.5.8 | ja |  |  |  |  |
| 6.5.9 | ja |  |  |  |  |
| 6.5.10 | ja |  |  |  |  |
| 6.5.11 | ja |  |  |  |  |
| 6.5.12 | ja |  |  |  |  |
| 6.5.13 | ja |  |  |  |  |
| 6.5.14 | ja |  |  |  |  |
| 6.5.15 | ja |  |  |  |  |
| 6.5.16 | ja |  |  |  |  |
| DEL E: Underskrift |  |  |  |  |  |
| Test utfört av: | Aminn Khatib |  |  |  |  |

##### Systemtestprotokoll 1.4

| Ansvarig: TG | Uppgjord: TG | Datum: 2023-03-22 | Dok.nr PUSP234201 | Version 1.0 | CHROME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testprotokoll |  |  |  |  |  |
| Specifikationsnummer: | PUSP234205 | Datum: | 2023-03-22 |  |  |
| Specifikationsversion: | Ver. 1.0 | TP nummer | Dok.nr PUSP234201 |  |  |
| DEL A: Totalt antal fel |  |  |  |  |  |
| A: | 0 | B: | 4 | C: | 1 |
| DEL B: Testinformation |  |  |  |  |  |
| Sätt ett kryss i de rutor som gäller för dessa test |  |  |  |  |  |
|  | Funktionstest: |  |  |  |  |
| Testtyp: | Regressionstest: |  | Testmiljö: | Utveckling: |  |
|  | Systemtest: | X |  | Drift: | X |
| DEL C: Feltyper |  |  |  |  |  |
| Nummer: | Feltyp: | Grad: | Betydelse: |  |  |
| 11-100 | Se projekthandledn. | A | Omöjliggör fortsatt exekvering. |  |  |
|  | eller dokumentet | B | Hindrar bara den testade funktionen. Exekveringen kan fortsätta. |  |  |
|  | med feltyper | C | Funktionen kunde utföras men med smärre problem. |  |  |
| DEL D: |  |  |  |  |  |
| Testfallsnr: | Korrekt (ja/nej) | Position i testinsruktionen: | Feltyp: | Grad: | PR nr: |
| FT6.6.1 | ja |  |  |  |  |
| FT6.6.3 | nej | 5 | 16 | B | 46 |
| FT6.6.4 | nej | 5 | 16 | C | 47 |
| FT6.6.5 | ja |  |  |  |  |
| FT6.6.6 | ja |  |  |  |  |
| FT6.6.7 | ja |  |  |  |  |
| FT6.6.8 | nej | 2,5 | 16 | B | 49 |
| FT6.6.10 | ja |  |  |  |  |
| FT6.6.11 | nej | 5 | 16 | B | 50 |
| FT6.6.12 | ja |  |  |  |  |
| FT6.6.13 | nej |  | 16 | B | 51 |
| DEL E: Underskrift |  |  |  |  |  |
| Test utfört av: | Maximilian Swan |  |  |  |  |

#### Systemtester i Mozilla Firefox (2023-03-22)

Systemtestprotokollen (2.1-2.2)  nedan innehåller de systemtester som utfördes i Mozilla Firefox 22/3-2023. Vid varje utfört test markeras testfallets nummer, utfallets korrekthet, positionen i testinstruktionen, feltyp, allvarlighetsgrad och den tillhörande problemrapportens nummer.

##### Systemtestprotokoll 2.1

| Ansvarig: TG | Uppgjord: TG | Datum: 2023-03-22 | Dok.nr PUSP234201 | Version 1.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testprotokoll |  |  |  |  |  |
| Specifikationsnummer: | PUSP234205 | Datum: | 2023/03/22 |  |  |
| Specifikationsversion: | Ver. 1.0 | TP nummer | Dok.nr PUSP234201 |  |  |
| DEL A: Totalt antal fel |  |  |  |  |  |
| A: | 0 | B: | 2 | C: | 0 |
| DEL B: Testinformation |  |  |  |  |  |
| Sätt ett kryss i de rutor som gäller för dessa test |  |  |  |  |  |
|  | Funktionstest: |  |  |  |  |
| Testtyp: | Regressionstest: |  | Testmiljö: | Utveckling: |  |
|  | Systemtest: | X |  | Drift: | X |
| DEL C: Feltyper |  |  |  |  |  |
| Nummer: | Feltyp: | Grad: | Betydelse: |  |  |
| 11-100 | Se projekthandledn. | A | Omöjliggör fortsatt exekvering. |  |  |
|  | eller dokumentet | B | Hindrar bara den testade funktionen. Exekveringen kan fortsätta. |  |  |
|  | med feltyper | C | Funktionen kunde utföras men med smärre problem. |  |  |
| DEL D: |  |  |  |  |  |
| Testfallsnr: | Korrekt (ja/nej) | Position i testinsruktionen: | Feltyp: | Grad: | PR nr: |
| 6.1.1-6.1.9 | ja |  |  |  |  |
| 6.2.4 | nej | 2 | 16 | B |  |
| 6.2.1-6.2.25(ej 6.2.4) | ja |  |  |  |  |
| 6.3.1-6.3.20 | ja |  |  |  |  |
| 6.3.21 | nej | 3 | 16 | B |  |
| DEL E: Underskrift |  |  |  |  |  |
| Test utfört av: | Kenny Lam |  |  |  |  |

##### Systemtestprotokoll 2.2

| Ansvarig: TG | Uppgjord: TG | Datum: 2023-03-22 | Dok.nr PUSP234201 | Version 1.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testprotokoll |  |  |  |  |  |
| Specifikationsnummer: | PUSP234205 | Datum: | 2023/03/22 |  |  |
| Specifikationsversion: | Ver. 1.0 | TP nummer | Dok.nr PUSP234201 |  |  |
| DEL A: Totalt antal fel |  |  |  |  |  |
| A: | 0 | B: | 0 | C: | 0 |
| DEL B: Testinformation |  |  |  |  |  |
| Sätt ett kryss i de rutor som gäller för dessa test |  |  |  |  |  |
|  | Funktionstest: |  |  |  |  |
| Testtyp: | Regressionstest: |  | Testmiljö: | Utveckling: |  |
|  | Systemtest: | X |  | Drift: | X |
| DEL C: Feltyper |  |  |  |  |  |
| Nummer: | Feltyp: | Grad: | Betydelse: |  |  |
| 11-100 | Se projekthandledn. | A | Omöjliggör fortsatt exekvering. |  |  |
|  | eller dokumentet | B | Hindrar bara den testade funktionen. Exekveringen kan fortsätta. |  |  |
|  | med feltyper | C | Funktionen kunde utföras men med smärre problem. |  |  |
| DEL D: |  |  |  |  |  |
| Testfallsnr: | Korrekt (ja/nej) | Position i testinsruktionen: | Feltyp: | Grad: | PR nr: |
| 6.6.12 | ja |  |  |  |  |
| 06.06.11 | ja |  |  |  |  |
| 06.06.10 | ja |  |  |  |  |
| 06.06.07 | ja |  |  |  |  |
| 06.06.06 | ja |  |  |  |  |
| 06.06.05 | ja |  |  |  |  |
| 06.06.04 | ja |  |  |  |  |
| 06.06.03 | ja |  |  |  |  |
| 06.06.02 | ja |  |  |  |  |
| 06.05.14 | ja |  |  |  |  |
| 06.15.12 | ja |  |  |  |  |
| 06.05.10 | ja |  |  |  |  |
| 06.05.09 | ja |  |  |  |  |
| 06.05.08 | ja |  |  |  |  |
| 06.05.07 | ja |  |  |  |  |
| 06.05.06 | ja |  |  |  |  |
| 06.05.05 | ja |  |  |  |  |
| 06.05.04 | ja |  |  |  |  |
| 06.05.03 | ja |  |  |  |  |
| 06.05.02 | ja |  |  |  |  |
| 06.05.01 | ja |  |  |  |  |
| 06.04.03 | ja |  |  |  |  |
| 06.04.02 | ja |  |  |  |  |
| 06.04.01 | ja |  |  |  |  |
| 06.03.32 | ja |  |  |  |  |
| 06.03.29 | ja |  |  |  |  |
| 06.03.28 | ja |  |  |  |  |
| 06.03.27 | ja |  |  |  |  |
| 06.03.26 | ja |  |  |  |  |
| 06.03.24 | ja |  |  |  |  |
| 06.03.23 | ja |  |  |  |  |
| DEL E: Underskrift |  |  |  |  |  |

| Test utfört av: | Argtim Zeqiraj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Problemrapporter

Nedan finns alla de problemrapporter som genererades under projektets gång. De står i nummerordning för att underlätta identifiering av varje rapport.

#### Åtgärdade problem

Problemrapporterna 2,3,6,7,8,10,12,13,15,16,17,18,19,20,22,25,26,28,29,31,34 och 38 markerades som åtgärdade och innehåller en problembeskrivning, lösningsförslag, samt beskrivning av den implementerade lösningen.

Problemrapport 2

###### Problemrapport 3

###### Problemrapport 6

###### Problemrapport 7

###### Problemrapport 8

###### Problemrapport 10

###### Problemrapport 12

###### Problemrapport 13

###### Problemrapport 15

###### Problemrapport 16

###### Problemrapport 17

###### Problemrapport 18

###### Problemrapport 19

###### Problemrapport 20

###### Problemrapport 22

###### Problemrapport 25

###### Problemrapport 26

###### Problemrapport 28

###### Problemrapport 29

###### Problemrapport 31

###### Problemrapport 34

###### Problemrapport 35

###### Problemrapport 38

###### Problemrapport 42

###### Problemrapport 44

###### Problemrapport 45

###### Problemrapport 46

###### Problemrapport 48

###### Problemrapport 49

###### Problemrapport 50

###### Problemrapport 51

#### Förkastade problem

Problemrapporterna 4, 9, 11, 21, 23, 24, 27, 30, 36, 39, 40, 41 och 43 markerades som förkastade och innehåller en problembeskrivning, status och given anledning till förkastningen.

###### Problemrapport 4

###### Problemrapport 9

###### Problemrapport 11

###### Problemrapport 21

###### Problemrapport 23

###### Problemrapport 24

###### Problemrapport 27

###### Problemrapport 30

###### Problemrapport 36

###### Problemrapport 39

###### Problemrapport 40

###### Problemrapport 41

###### Problemrapport 43

###### Problemrapport 47